I - ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie im. Z. Majewskiego

66-004 Zielona Góra, Drzonków - Olimpijska 20, NIP 973-00-03-174,

Adres do korespondencji: j.w.

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Tel.68-3214384,    e-mail: jadwiga.gorska@drzonkow.pl,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zespół inspektorów w ramach zadania pn.:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR

wraz z termomodernizacją zespołu budynków ” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

II - Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 niniejszego IWZ.

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych IWZ.

3. Termin  wykonania zamówienia do zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III – Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający wymaga by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wzór formularza.

- Kopie uprawnień budowlanych: o specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- Kopie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki  energetycznej budynków,

- Oświadczenia wg załączników IWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.

V - Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących  postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest specjalista ds. zamówień publicznych, Tel.68-3214384, 693 760 501  e-mail: jadwiga.gorska@drzonkow.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie IWZ w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.00.

VI - Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - sekretariat

w terminie do 05.04.2018r. do godziny: 12:00, pisemnie lub  pocztą elektroniczną e-mailem.

VII- Opis sposobu obliczenia ceny

- Na formularzu cenowo - ofertowym (zał. Nr 3 do IWZ) należy podać cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.

- Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena zawierać ma wszystkie koszty zamówienia.

VIII – kryteria oceny ofert

Cena 100%

IX - Informacja dotycząca walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

X- Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę lub zleci wykonanie zamówienia niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się przed zawarciem umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający przekazuje projekt umowy  (zał. Nr 2 do IWZ) określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów ustawy Pzp, poza art.4 pkt 8.

XI- Załączniki do IWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 .

4. Formularz oferty- załącznik nr 3.

5. Oświadczenia

ZATWIERDZAM

Dyrektor WOSiR

Zał. nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniem pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków ”( system zaprojektuj                    i wybuduj) Przez Zespół składający się z osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów                       w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

d) 1 osoba z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków potwierdzonych wpisem do Centralnego Rejestru Charakterystyki Budynków .

w tym osoba posiadająca następujące doświadczenie:

- minimum jedno zamówienie w którym pełnił/ła funkcję inspektora nadzoru na termomodernizacji obiektów w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie nadzorowania systemu grzewczego opartego o gruntowe pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 160 kW wraz z dolnym źródłem o długości nie mniej niż 2,5 km w otworach nie płytszych niż 180 m - w postaci podwójnej sondy  (2U) ,

- posiada  min. 1 doświadczenie w zakresie nadzorowania inwestycji polegających na budowie/przebudowie/modernizacji obiektów budowlanych z wykorzystaniem  pomp ciepła  i instalacji fotowoltaicznej,

- pełniła funkcję inspektora nadzoru/projektanta/kierownika budowy w branży elektrycznej dla systemu opartego o instalację pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Do oferty należy załączyć dokumenty poświadczające doświadczenie o którym mowa   powyżej.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę,

pod warunkiem, że osoby te spełniają łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień

budowlanych, o których mowa powyżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który będzie  koordynował  działania pozostałych inspektorów,

- Szczegółowy zakres robót zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa PFU  oraz audyty energetyczne udostępniony na stronie internetowej w dokumentach przetargowych www.drzonkow.pl a w kolejnym etapie budowlana dokumentacja techniczna.

- Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego  we wszystkich branżach robót wynikających z PFU, audytu energetycznego oraz opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a  w szczególności:

a)    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

c)   sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

d)   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,

e)   kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.

f) weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzonej przez wykonawcę na etapie przygotowania inwestycji w zakresie:

- zgodności przyjętych rozwiązań z audytem energetycznym i PFU

- dokonania weryfikacji poprzez sporządzenie audytu/certyfikatu energetycznego dla każdego termomodernizowanego  budynków z wyznaczeniem osiągniętych parametrów i ich zgodnością z parametrami audytów w posiadaniu których jest Inwestor.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a)    wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania                                w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

b)   żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                   z projektem lub pozwoleniem na budowę;

c)    bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian               w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych;

d)   zakres robót i wymagania jakościowe, określa PFU, audyt  a następnie  wykonana  dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót              i załącznikami, które są znane Wykonawcy.

6. Do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:

a)   merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji;

b)   koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,

c)   pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy;

d)   weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;

e)   dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą                i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;

f)   nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru;

g)   właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót;

h)   uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

i)   pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

j)    nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania  terminu zakończenia prac;

k)    pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;

l) rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową wykonawczą;

m)   bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych;

n) dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót;

o)   zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

p)   składanie wyjaśnień i udzielanie odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków                  o  płatność oraz kontroli projektu;

r)   nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodni – minimum 8 h (za wyjątkiem  przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

s) obecność na cotygodniowych radach budowy.

7.Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych  z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót wykonawcy zadania 30.04.2019 r.

8.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP , ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.

9.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

Istotne Postanowienia Umowy

§1

Inspektor, zobowiązuje się do przyjęcia funkcji uczestnika procesu budowlanego i wykonywania na rzecz Zamawiającego usług obejmujących sprawowanie nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej „Usługami”), w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków ” W SYSYTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Wykonanie zamówienia w terminie: do 30.04.2019r.  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zdania (zwanego dalej „Budową”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Inspektorowi umówionego wynagrodzenia.

§2

Usługi będą obejmowały przede wszystkim:

1) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji Budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i / lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

4) udział w czynnościach odbioru prac budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń Budowy, końcowe rozliczenie Budowy, oraz wykonywanie innych czynności, które zgodnie z najszerzej rozumianym prawem budowlanym i utrwalonymi w budownictwie normami zwyczajowymi należą do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie  z załącznikiem nr 1 niniejszej umowy.

6) Weryfikacji dokumentacji technicznej sporządzonej przez wykonawcę na etapie przygotowania inwestycji w zakresie:

- zgodności przyjętych rozwiązań z audytem energetycznym i PFU,

- dokonania weryfikacji poprzez sporządzenie audytu/certyfikatu energetycznego dla każdego termomodernizowanego  budynku z wyznaczeniem osiągniętych parametrów i ich zgodnością z parametrami audytów w posiadaniu których jest Inwestor.

Szczegółowy zakres umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

§3

1.Inspektor zapewnia, że:

1) jest odpowiednio przygotowany merytorycznie i organizacyjnie do wykonywania   Usług,

2) usługi będą wykonywane:

a. przez osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi oraz z najwyższą, profesjonalną starannością i według najlepszej wiedzy technicznej,

b. z uwzględnieniem najlepiej pojmowanego interesu Zamawiającego.

§4

1.Inspektor ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i obowiązującymi przepisami.

§5

1. Polecenia i żądania Inspektora związane bezpośrednio z Budową, będą wydawane i składane w formie wpisu do dziennika budowy.

2. Inspektor zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym przypadku braku reakcji ze strony adresata polecenia lub żądania.

3. Oświadczenia, zawiadomienia i informacje Inspektora zawiązane z wykonaniem zamówienia pod rygorem bezskuteczności, będą przekazywane w formie pisemnej.

4. W sytuacjach wymagających nagłych interwencji Inspektora, w których stosowanie postanowienia ust. 1 mogłoby powodować szkodliwą w skutkach zwłokę w wykonaniu polecenia lub żądania Inspektora, polecenie lub żądanie może być wydane lub złożone ustnie, przy czym wówczas wymaga  pisemnego potwierdzenia w ciągu 24 godzin.

§6

1.Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie Usług Zamawiający zapłaci Inspektorowi  kwotę zł …. netto, plus podatek VAT:…. zł, brutto:  ….. zł  (zwaną dalej „Wynagrodzeniem”).

2. W wynagrodzeniu pomieszczono wszystkie wydatki jakie  Inspektor poniesie przy wykonywaniu usług. Wynagrodzenie pozostanie niezmienne przez cały okres trwania umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie:

1) na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w poszczególnych kwartałach zgodnie                         z Harnonogramem rzeczowo - finansowym,

2) w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu

3) z zachowaniem drogi bankowej na rachunek wskazany w fakturze VAT.

§7

1. Inspektor może doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT opiewającą na Wynagrodzenie po ostatecznym zakończeniu Budowy.

2.  W rozumieniu umowy ostateczne zakończenie Budowy oznacza datę, w której łącznie spełnione zostaną  następujące warunki:

a ) roboty budowlane i dostawy  będą zakończone, a teren Budowy zostanie uprzątnięty,

b) przedmiot zamówienia zostanie ostatecznie komisyjnie odebrany, a w protokole odbioru Zamawiający przyjmie Budowę bez zastrzeżeń,

3)   Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie Budowy.

§8

1. Strony zawierają umowę na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy do dnia w którym zgodnie               z umową Inspektor jest uprawniony do doręczenia Zamawiającemu ostatniej faktury VAT opiewającej na ostatnią część Wynagrodzenia.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1) Inspektor nie będzie wykonywał Usług lub będzie wykonywał je nienależycie i nie przystąpi do wykonywania Usług lub ich należytego wykonywania mimo wezwania Zamawiającego i w terminie określonym w wezwaniu, lub

2) Inspektor nie naprawi skutków nie wykonywania Usług lub ich nienależytego wykonywania mimo wezwania Zamawiającego i w terminie określonym w wezwaniu.

§9

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy  z winy Inspektora wtedy Inspektor  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % brutto wynagrodzenia określonego w §7 niniejszej umowy.

2. Zamawiający może dochodzić od Inspektora odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającą  zastrzeżoną karę umowną.

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy  z winy  Zamawiającego wtedy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % brutto wynagrodzenia określonego w §7 niniejszej umowy

§10

Ilekroć w umowie jest mowa o dniach należy przez po rozumieć dni robocze, za które uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§11

Ewentualne spory wynikłe na tle umowy pomiędzy jej stronami rozstrzygać będzie  właściwy sąd w Zielonej Górze.

WYKONAWCA							                     ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik nr 1 do zaproszenia

##### Formularz   oferty

### Nazwa i adres Wykonawcy:

### ………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………                       REGON……………………………….

Tel. ……………………………………

Fax …………………………………….

e-mail………………………………….

Zamawiający:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

66-004 Racula, Drzonków, ul. Olimpijska 20,

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na: pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz                         z termomodernizacją zespołu budynków ” W SYSYTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

1. Oferujmy wykonanie zamówienia za cenę ofertową :

| Lp. | Nazwa zadania | Cena netto | VAT | brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zaproszenia, i nie wnosimy do nich uwag.

4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez  30 dni od daty składania ofert.

.............................., dn. .......................

...............................................................

Podpis

(oferent lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu)

##### Załącznik nr 2 do zaproszenia

OŚWIADCZENIE (1) O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu , oświadczam iż spełniam warunki sformułowane przez Zamawiającego dotyczące posiadania umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usługi.

.                                                                                                       …………………………………………

Podpis

(oferent lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE (2) DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZNIA

OSOBOWEGO LUB KAPITAŁOWEGO Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez
IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………

Podpis

(oferent lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu)